INFORME MAESTRO DEL PROCESO
HOCKER ONE · FASE 13-2N

Documento de seguimiento ejecutivo y técnico
Actualizado al 11 de junio de 2026

Objetivo: dejar por escrito, de forma clara y utilizable, todo lo que se avanzó hasta este punto sobre autenticación, membresía, creación de acciones, aprobación, ejecución y el cierre del flujo de recuperación / retry / dead-letter.

1. Resumen ejecutivo

El proceso ya salió de la fase de diagnóstico abstracto y entró en validación real de operación.

La autenticación con Supabase, la membresía del proyecto y la lectura de la cola ya quedaron confirmadas.

La creación de acciones también quedó validada. El sistema responde con estado de espera de aprobación, no con ejecución directa.

La última pieza que se estaba corrigiendo era la ruta de aprobación, para que lea la misma identidad real que el resto del flujo.

2. Línea de tiempo del proceso

Auditoría inicial: Se revisaron los exports y repos principales. El sistema ya era real, pero todavía faltaba una capa terminal de recuperación y un cierre más robusto de fallas.

Fase 13-2N: Se agregó la recuperación de ejecución y la taxonomía de retry / dead-letter para que las fallas no quedaran “sueltas”.

Reactiva Supabase: El proyecto había quedado suspendido por inactividad. Al reactivarlo, se retomó la verificación contra el backend real.

Validación de identidad: Se comprobó que generateLink, verifyOtp, getUser y project_members funcionaran correctamente. La sesión y el owner eran válidos.

Creación de acción: Se creó una acción real de smoke test y el backend respondió con 201, status needs_approval y created_by correcto.

Corrección de auth en rutas: Se parchearon las rutas críticas para leer el bearer token real. Se ajustó el helper de autorización y se alinearon las rutas de actions, execute, github y decision.

Estado actual: La aprobación todavía faltaba por retestear al momento del último punto de la conversación, pero la estructura ya quedó lista para cerrar el ciclo completo.

3. Hallazgos y correcciones

| Problema | Corrección aplicada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Supabase suspendido por inactividad | Se reactivó el proyecto y se volvió a probar el login real. | Resuelto |
| Payload incorrecto en POST /api/agi/runtime/actions | Se corrigió el body con agi_id, action_type, title y payload válidos. | Resuelto |
| created_by con posible UUID inválido | Se hizo null-safe el campo y luego se alineó con identidad real. | Resuelto |
| Auth inconsistente entre rutas | Se pasó req al helper requireProjectRole en las rutas críticas. | Resuelto |
| Ruta de aprobación sin leer el bearer correctamente | Se parchó /api/agi/runtime/actions/decision para usar la misma lógica de auth. | Corregido en código, pendiente de retest final en vivo |
| Falta de cierre terminal | Se agregó execution_state, failure_kind, retry_after_at, dead_letter_reason y dead_letter_at. | Resuelto a nivel de esquema / lógica |

4. Estado actual

La lectura de la cola funciona.

La sesión del owner funciona.

La membresía del proyecto funciona.

La creación de acciones funciona.

La aprobación ya quedó alineada en el código y solo necesita el retest final en producción.

5. Explicación simple del proceso

Primero comprobamos que entraras con la llave correcta.

Luego confirmamos que sí perteneces al proyecto correcto.

Después creamos una acción real para que el sistema la guardara en cola.

Más tarde arreglamos la puerta de aprobación para que use la misma identidad que las otras rutas.

Con eso, el sistema ya puede pasar de “pendiente” a “aprobado” y de ahí a “ejecutado” sin simular nada.

6. Siguiente paso

Subir el último parche a GitHub.

Hacer deploy de producción.

Repetir el flujo completo con la acción Smoke test.

Confirmar la secuencia: needs_approval → approved → executed.

Si algo falla, registrar el motivo en vez de ocultarlo.

7. Referencias de contexto usadas para orientar el proceso

El proceso se alineó con los documentos base del ecosistema HOCKER que describen a NOVA como núcleo central, la jerarquía de AGIs, la separación de funciones entre control, memoria, seguridad e infraestructura, y la visión de un sistema operativo real, no una simulación.

Documentos guía utilizados como marco conceptual: Ecosistema Hocker IA, Visión general del ecosistema, Fichas técnicas de AGIs, NOVA Persona y Outfit, AGIs unificadas, APPS – UNIFICADAS, Modelo de negocios, HOCKER SUPPLY, Creación de AGI/ASI, Arquitectura Gratuita Cloud Run Eficaz y Defensa y Soberanía.

8. Cierre operativo

Este documento cierra el estado del proceso hasta el punto en que la ruta de aprobación quedó alineada en código.

El siguiente movimiento operativo es desplegar, aprobar la acción Smoke test y verificar la secuencia completa en vivo.

A partir de esta base, el sistema ya puede cerrar su flujo real sin depender de pasos simulados.